V ý p i s    u s n e s e n í

z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce,

konaného v Suchovršicích dne 12. 9. 2018

zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

Přítomni: 7 zastupitelů

Omluveni: p. Myška, p. Šeps

Hosté: presenční listina

Usnesení:

Zastupitelstvo obce

- bere na vědomí:

-	dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z Královéhradeckého kraje na výstavbu Lávky na Lhotkách se změnou termínu dokončení realizace – 30. 9. 2019

- 	odstranění dalších stromů z obecního lesa (Lhotka – vrchní cesta) napadených kůrovcem

II.	    Schvaluje:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí průtokové dotace v rámci Výzvy č.2_18_063 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV – reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008710 pro Mateřskou školu Suchovršice ve výši 410.360,- Kč. Po obdržení finančních prostředků budou tyto prostředky obratem převedeny na účet Mateřské školy.

Pro 7	Proti 0	Zdržel se 0

Usnesení č. 222/26/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu Obec Suchovršice – technický pracovník, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/.0./16_047/0009386, prioritní osa OPZ: 2. Sociální začleňování a boj s chudobou z Ministerstva práce a sociálních věcí na 3 roky v celkové výši 934.650,- Kč (dotace  je získaná v rámci žádosti v MAS Království – Jestřebí hory; pracovník nastoupil k datu 1. 6. 2018 – počátek projektu dle žádosti o dotaci)

Pro 7	Proti 0	Zdržel se 0

Usnesení č. 223/26/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí z MMR s ID 117D815009344 v programu 11781 – Podpora rozvoje regionů, název akce: Dokončení opravy dlážděné místní komunikace v Suchovršicích ve výši 582.000,- Kč, kdy předpokládané náklady na akci jsou 1.165.782,- Kč. Obec bude žádat o posunutí termínu realizace z 31. 12. 2018 na termín 30. 6. 2019. Důvod: není volná kapacita stavebních prací.

Pro 7	Proti 0	Zdržel se 0

Usnesení č. 224/26/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4.

Pro 7	Proti 0	Zdržel se 0

Usnesení č. 225/26/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí pořadí nabídek ve výběrovém řízení „Suchovršice – lávka pro pěší a cyklisty“:

1.		MaGe Construction s.r.o., Hlubočepy, Voskovcova 1130/34,152 00 Praha 5,     IČ: 2416 6181 s nabídkovou cenou včetně DPH 8.985.099,- Kč

2.       MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 2529 7899 s nabídkovou cenou včetně DPH 9.993.390,- Kč

3.       Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí, IČ: 2525 3361 s nabídkovou cenou včetně DPH 16.146.162,56 Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo s 1. uchazečem v pořadí a v případě, že by tento uchazeč neposkytl součinnost k uzavření smlouvy, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku hodnocení nabídek.

Výsledek hlasování: 					Pro 5	Proti 1	Zdržel se 1  Usnesení č. 226/26/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na opravu dlážděné komunikace. Jediná podaná nabídka je od firmy STRKO za nabídkovou cenu s DPH ve výši 1.143.253,-- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo.

Pro 7	Proti 0	Zdržel se 0

Usnesení č. 227/26/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán rozvoje sportu obce Suchovršice pro období 2018 - 2025.

Pro 7	Proti 0	Zdržel se 0

Usnesení č. 228/26/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na úpravu karty obce Suchovršice v návrhové části v návrhové části odkanalizování obce v rámci aktualizace PRVK – viz příloha zápisu.

Pro 7	Proti 0	Zdržel se 0

Usnesení č. 229/26/2018 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemků pod budoucími chodníky ve směru na Úpici a pověřuje starostku vypracováním a podpisem Smluv o smlouvách budoucích.							Pro 5	Proti 0	Zdržel se 2

Usnesení č. 230/26/2018 bylo schváleno.

- ukládá:

  - Zajistit zaměření a hydrologický průzkum pro lokalitu A na výstavbu rodinných domů – dle územní studie.

Termín: 6. 10. 2018				zodpovídá: ing. Romášek, p. Hozová

V Suchovršicích 13. 9. 2018

Zapsala: L. Hozová

…………………………………….

Lenka Hozová – starostka

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………                                		…………………………..

ing. Jiří Rus					        ing. Zdeňka Novotná