Z á p i s

z  28. veřejného zasedání zastupitelstva obce,

konaného v Suchovršicích

dne 29. 9. 2014.

Přítomni: 7 zastupitelů

Omluveni: 0

Hosté: presenční listina

Program:

1.	Zahájení, kontrola účasti, seznámení s programem, jmenování návrhové komise a ověřovatelů zápisu

- starostka

2.		Most Lhotka

- TENET, zastupitelé

3.		Představení kandidátů do voleb																	- starostka

4.		Rozpočtová změna č. 5/2014																	- ing. Rus

5.		POV 2015																				- starostka

6.		Majetkové záležitosti																			- starostka

7.		Zprávy o činnosti jednotlivých výborů a starosty															- zastupitelé

8.     	Diskuse

9.      	Návrh usnesení

- návrh. komise

10.      	Závěr

K jednotlivým bodům :

1. 	návrhová komise:   	ing. Miloslav Rázek, ing. Jiří Rus

ověřovatelé zápisu:  	Jiří Kocián, ing. Zdeňka Novotná

2. 	Představení návrhů mostu na Lhotkách, předpokládaných nákladů výstavby, výběr konečného řešení a seznámení se s termíny pro povolení. Protože z důvodu zvýšené hladiny stoleté vody za posledních 20 let o 62 cm požaduje povodí Labe průtočnost pod mostem podřídit tomuto faktu, je nutné zvednou lávku o půl metru. Požadavek ŘSD je nástup na most ze stran, předpisy požadují bezbariérový přístup, z toho vyplývá nutnost zřízení nástupní rampy. V tomto případě se tedy nejedná pouze o výměnu jednoho mostu za druhý a kromě stavebního povolení je nutné i stavebnímu povolení předcházející nové územní řízení. Předpokládané termíny, kdy by mohlo stavební povolení nabýt pravomoci, je ke konci dubna 2015. Z toho vyplývá, že v lednu 2015 není možné žádat SFDI o dotaci na výstavbu tohoto mostu, bude chybět pravomocné stavební povolení.

3.  	Představili se téměř všichni kandidáti do voleb do obecního zastupitelstva. Omluven byl p. Myška z důvodu hospitalizace. Přítomna nebyla paní Gita Müllerová.

4.	Rozpočtová změna č. 5 obsahuje: povýšení příjmů některých daní na základě skutečnosti a předpokladu vývoje, příjem z nájmu plochy pro reklamu hnutí ANO a příjmů za dodávky vody. Ve výdajích je povýšení oprav a udržování v bytovém hospodářství a odvádění a čištění odpadních vod, udržování vodovodu, převod peněz z reklamy na potřeby kroužku malých hasičů, položky na školení i elektrickou energii a převod části do finanční rezervy.

5.	Žádosti o dotace do POV se podávají každoročně na přelomu listopadu a prosince. Protože letos toto období bude odpovídat vzniku nového zastupitelstva, podpořilo současné zastupitelstvo žádost SDH a pro žádost o dotaci z KÚ v POV pro rok 2015 schválilo podání připraveného projektu II. etapy rekonstrukce hasičské zbrojnice.

6.	Řešení nových požadavků ohledně obecního majetku včetně starší záležitosti – na p.p.č.90 odstranění plotu – posun na hranici se sousedním pozemkem	 s garážemi – odsunulo současné zastupitelstvo na další zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb. Současné zastupitelstvo není schopno v této záležitosti rozhodnout potřebnou většinou hlasů.

7.	Jednotliví členové zastupitelstva podali zprávy o své činnosti.

8.	Diskuze probíhala i během celého jednání zastupitelstva. Týkala se hlavně složeného dřeva před vstupní bránou k domu čp.64. Tuto záležitost ve své současné podobě nemůže řešit obec jako silničně správní úřad a řešení je možné pouze v linii občanskoprávního sporu. Další dotazy byly položeny ing. Smilnickému k podobě navrhovaného mostu na Lhotkách a ke zdůvodnění schválení POV na rok 2015 ještě tímto zastupitelstvem.

Usnesení :

Zastupitelstvo obce

- schvaluje:

-	schvaluje pro projekt lávky na Lhotkách její vzhled - prohnutou ocelovou konstrukci						Pro 6	Proti 0	Zdržel se 1

-	schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 na rok 2014 po kapitolách

Pro 7	Proti 0	Zdržel se 0

-	schvaluje podání žádosti do POV 2015 – II. etapu opravy hasičské zbrojnice do celkové výše 270.000,- Kč.				Pro 7	Proti 0	Zdržel se 0

II.	ukládá:

-	Požádat ŘSD o obnovení vodorovného dopravního značení a vyčištění příkopů i krajových pásů silnice.

Termín: 10. 10. 2014					      Zodpovídá: Hozová

V Suchovršicích 6. 10. 2014

Zapsala: L. Hozová

…………………………………….

Lenka Hozová – starostka

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………                                		…………………………..

Jiří Kocián							Zdeňka Novotná