V ý p i s    u s n e s e n í

z 31. veřejného zasedání zastupitelstva obce,

konaného v Suchovršicích dne 15. 06. 2022

zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění

Usnesení:

Zastupitelstvo

- bere na vědomí

- 	informaci firmy DRAG, že

MMR zveřejnilo seznam vyhodnocených žádostí (https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova - Seznam vyhodnocených žádostí 8210-A). Naše žádost „Rekonstrukce místních komunikací v obci Suchovršice“, poř. číslo: 125562, je v uvedeném seznamu v náhradních žádostech (na 338. místě). Ve vztahu k žadatelům stanovuje MMR následující postup:

1)      žádost doporučena k poskytnutí dotace (celkem 135 žádostí za 401 mil Kč) - budou postupně (po upřesnění ne/uznatelných nákladů) vystavovány a odesílány Registrace akce,

2)      žádost v náhradních (celkem 728 žádostí za 2 569 mil Kč) - v případě disponibilních finančních zdrojů budou žadatelé oslovováni ve stanoveném pořadí,

3)      žádost nedoporučena (celkem 375 žádostí za 1 349 mil Kč) - postupně budou vystavovány a odesílány negativní vyrozumění s odůvodněním nedoporučení.

Primárně budou vystavovány a odesílány Registrace akce.

Vzhledem k tomu, že je naše žádost v náhradních na 338. místě je těžké odhadovat, zda by se na nás mohlo dostat. Upozornili, že nejzazší termín pro ukončení realizace akce je 31. prosinec 2023,

- 	na základě výše uvedené informace bylo pozastaveno vypsání výběrového řízení na dodavatele prací pro rekonstrukci místních komunikací,

-	znovu otevření místní restaurace proběhne snad v neděli 19. 6. 2022 od 18 hodin, od pondělí 20. 6. 2022 začne restaurace fungovat včetně vaření obědů a odpoledního provozu,

-	poslední Veřejné zasedání zastupitelstva obce Suchovršice v tomto volebním období se uskuteční dne 14. 9. 2022.

- schvaluje

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Suchovršice včetně výsledku hospodaření za účetní období 2021, sestavenou ke dni 31. 12. 2021. Účetní zisk ve výši 1.758.369,43 Kč bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období.

Výsledek hlasování: 						Pro 8	Proti 0	Zdržel se 0 Usnesení č. 262/31/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku MŠ Suchovršice včetně výsledku hospodaření MŠ Suchovršice za účetní období 2021 sestavenou ke dni 31. 12. 2021, kdy hospodářský výsledek činí 0,00 Kč. Náklady školky činily 4.663.261,30 Kč, výnosy činily 4.663.261,30 Kč. Stav rezervního fondu k 31. 12. 2021 je 65.210,26 Kč.

Výsledek hlasování: 						Pro 8	Proti 0	Zdržel se 0 Usnesení č. 263/31/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Suchovršice za uplynulý kalendářní rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Závěrečný účet hospodaření za rok 2021 je přílohou tohoto zápisu.					Pro 8	Proti 0	Zdržel se 0 Usnesení č. 264/31/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku MŠ o 15.000,- Kč na základě žádosti ředitelky MŠ – koupě nové pračky se sušičkou.		Pro 8	Proti 0	Zdržel se 0 Usnesení č. 265/31/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce na základě žádosti Šipkařského spolku Ludvíkovi Sokolíci Rtyně v Podkrkonoší z.s. schvaluje pro rok 2022 finanční dar ve výši 20.000,- Kč na jejich činnost.							Pro 6  Proti 1 	Zdržel se 1

Usnesení č. 266/31/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením ceny na opravy komunikací na základě zvyšování cen materiálu a prací (zároveň ze strany obce byly navýšeny požadavky na více ploch s opravou vyfrézováním propadlých částí) na Malé straně vlevo z původních 73.310,- Kč na současných 138.650,- Kč a prostoru u MŠ z původních 167.010,12 Kč na současných 197.748,51 Kč.	Dále souhlasí s opravou cesty na Malé straně vpravo, do výše opravy 30.000 Kč.				                   Pro 7  Proti 0 	Zdržel se 1

Usnesení č. 267/31/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno již během rekonstrukce kuchyně s vícepracemi. Bylo nutné přes celý objekt navést kanalizaci z kuchyně do stávající ČOV, naopak se projektanti usměrnili při návrhu odvětrání kanalizace, kdy bylo využito stávajícího komína.

Přesto oproti původně odsouhlasené ceny rekonstrukce kuchyně jsou na objektu vyčísleny více práce pro stavební práce, kanalizaci, elektroinstalace a vodoinstalace včetně nového bojleru v součtu v celkové výši 160.000,- Kč. Zastupitelé s uhrazením těchto víceprací souhlasí.					Pro 7  Proti 0 	Zdržel se 1

Usnesení č. 268/31/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo nákup dovybavení kuchyně místní restaurace dokoupením:	několika pracovních stolů, ohřívacího pultu, grilu a digestoře. Hodnota zakoupených věcí je 176.866,- Kč včetně DPH.		Pro 8  Proti 0 	Zdržel se 0

Usnesení č. 269/31/2022 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce na základě zpožděného předání dokončené restaurace do provozu, kdy nájemce nemohl pronajaté prostory využívat, odsouhlasilo pro nového nájemce ponížení nájemného pro měsíc červen 2022 o 3.000,- Kč z dohodnuté měsíční částky. 								Pro 7  Proti 1 	Zdržel se 0

Usnesení č. 270/31/2022 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2022.											Pro 8  Proti 0 	Zdržel se 0

Usnesení č. 271/31/2022 bylo schváleno.

- ukládá:

Podat žádosti o kolaudace na chodníky a osvětlení chodníků ve směru na Úpici.

Termín: 	30. 6. 2022					Zodpovídá: L. Myška

Napsat odvolání na nové návrhy jízdních řádů ČD – obrana železniční zastávky.

Termín:	15. 7. 2022					Zodpovídá: L. Hozová

V Suchovršicích 16. 6. 2022

Zapsala: L. Hozová

…………………………………….

Lenka Hozová – starostka

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………                                		       …………………………

ing. Jiří Rus							 	Jana Šedová